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[bookmark: _Toc19158][bookmark: _Toc25455][bookmark: _Toc30035]第一章 谈判邀请
项目概况
中石化石油物探技术研究院有限公司物探院南广场场地改造监理选商项目的潜在供应商应在线上获取采购文件，并于2026年7月27日9点00分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798]一、项目基本情况
项目名称：物探院南广场场地改造监理选商
采购方式：竞争性谈判
最高限价：16万元(最终报价超过最高限价的为无效响应文件)
采购需求：具体详见竞争性谈判文件
工    期：100日历天
本项目不接受联合体
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090]二、申请人的资格要求
1.参加采购活动的供应商应当具备下列条件，并按要求提供相应材料：
（1）供应商按照“三证合一”登记制度登记，证照有效。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2023-2025年度经审计的财务决算报告（至少包括资产负债表、现金流量表和利润表）；
（3）有依法缴纳税收和缴纳社保的良好记录，提供近半年（2025年6月-2025年12月）的依法缴纳税收和缴纳社保的相关材料；
（4）响应截止日供应商未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单；供应商提供相关系统截图等证明材料并提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
（5）供应商未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内；须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
（6）供应商近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
（7）供应商不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；不存在进入清算程序，或者被宣告破产，或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]2.本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800]供应商须具备建设行政主管理部门颁发的工程监理市政公用工程专业乙级或房屋建筑工程专业乙级及以上，为本项目配备总监理工程师（持有国家注册监理工程师证书（注册专业为市政公用工程专业））、所学专业分别为道路、园林绿化、给排水、机电安装方向专业监理工程师、监理员。提供有效的单位资质证书、人员注册证书、毕业证书、培训证书等复印件加盖投标人公章。
三、获取采购文件
方式：线上获取，请于2026年7月23日17时00分前，以书面形式确认参加，并请将盖章后书面形式“确认通知”以PDF彩色扫描件形式反馈至邮箱。在本公告规定的时刻内未表示参加谈判的，后续不得再参加谈判。
[bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632]四、响应文件提交
响应文件须在截止时间前邮寄或送达至需求方处，否则将按放弃参与商务谈判处理。
截止时间：2026年7月27日9点00分   （北京时间）
地    点：南京市江宁区东山街道上高路219号
联 系 人：周创                            
[bookmark: OLE_LINK4]联系电话：025-68109658，18936002536       
电子邮箱：zhouch.swty@sinopec.com          
[bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359093]五、开启
时间：2026年7月27日9点00分（北京时间）
地点：南京市江宁区东山街道上高路219号
[bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc35393634]六、期限
自本谈判邀请发送之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]七、其他补充事宜
1.拒绝下述供应商参加本次采购活动
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
（2）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单中的供应商参加本项目的采购活动。
2.现场勘察
确认参加谈判的供应商可预约进行现场勘察，现场勘察时间地点及相关要求如下：
（1）现场勘察时间：自公告发布日起至2026年7月24日，工作日9：00-17:00
（2）勘察地点：江苏省南京市上高路219号中石化石油物探技术研究院有限公司；
（3）现场联系人：李潇，联系电话：025-68109955，13236401731；
（4）踏勘过程中确保潜在供应商信息的保密，不集体签到、不要求潜在供应商介绍单位情况等，不得出现其他可能泄露潜在供应商名单及联系方式的情况。
[bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359096]1.项目负责人信息
名    称：中石化石油物探技术研究院有限公司
地    址：南京市江宁区东山街道上高路219号
联 系 人：袁晖                          
联系方式：025-68109927，13851763196       
电子邮箱：yuanhui.swty@sinopec.com        

[bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393638]2.组织机构信息
名    称：中石化石油物探技术研究院有限公司
地    址：南京市江宁区东山街道上高路219号
联 系 人：周创                            
联系电话：025-68109658，18936002536       
[bookmark: _Toc518485115][bookmark: _Toc518485113]电子邮箱：zhouch.swty@sinopec.com          


[bookmark: _Toc5267][bookmark: _Toc24429][bookmark: _Toc12344]第二章 谈判供应商须知
中石化石油物探技术研究院有限公司（需求方）对其物探院南广场场地改造监理选商（项目名称）进行竞争性谈判采购，兹邀请符合条件的供应商参与投标，相关信息如下：
前附表
	序号
	项目
	内容

	1
	项目编号
	\

	2
	项目名称
	中石化石油物探技术研究院有限公司江宁基地南广场场地改造监理选商项目

	3
	招标代理机构
	\

	4
	招标代理机构地址
	\

	5
	谈判文件获取方法
	线上获取

	6
	踏勘现场
	需求方在公告结束后组织确认参加谈判的供应商集中现场勘察。

	7
	投标保证金
	金额
	\

	
	
	交纳办法
	

	8
	谈判有效期
	谈判后90天

	9
	最高限价
	160000.00元（大写：壹拾陆万元整）
最终报价超过最高限价的为无效响应文件

	10
	谈判信息
	时间
	[bookmark: _GoBack]2026年7月27日（北京时间），如有更改另行通知

	
	
	地点
	南京市江宁区东山街道上高路219号

	
	
	要求
	①供应商的法定代表人或其授权的委托代理人持个人有效身份证件原件在指定地点提交谈判响应性文件。
②每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。电子版响应文件（U盘）（随纸质文件一并提交）。当纸质副本文件、电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版响应文件（U盘）内需包含：加盖公章后的正本扫描件（PDF）。
③响应文件需采用胶装方式装订，拒绝拉杆夹、活页夹形式的装订。
④需提供以下内容：1 项目全过程监理总体实施策划方案，2 道路改造拆除、沥青摊铺、土方回填、景观铺装、绿化移栽、给排水管网等专项监理管控方案，3 关键工序旁站、隐蔽工程验收、安全文明施工及扬尘管控实施措施，4 项目监理服务团队配置、岗位职责及驻场保障概述，5 本项目监理服务费用报价及说明。

	11
	谈判响应文件份数
	正本份数：壹份；副本份数：肆份;电子文件（U盘）：壹份

	12
	联系事项
	需求部门
	联系人
	李潇

	
	
	
	联系电话
	025-68109955，13236401731

	
	
	
	邮箱
	lixiao.swty@sinopec.com

	
	
	组织机构
	联系人
	周创

	
	
	
	联系电话
	025-68109658，18936002536

	
	
	
	邮箱
	zhouch.swty@sinopec.com



一、总则
[bookmark: _Toc503948565][bookmark: _Toc518485117][bookmark: _Toc503948058]1、适用法律
1.1 有关法律、规章和规定等。
[bookmark: _Toc503948566][bookmark: _Toc518485118][bookmark: _Toc503948059]2、定义
2.1 “供应商”是指参加谈判竞争，并符合谈判文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “服务”指本谈判文件中所述产品及相关服务。
2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。
[bookmark: _Toc518485119][bookmark: _Toc503948060][bookmark: _Toc503948567]二、谈判文件
3、谈判文件组成
3.1 谈判文件组成：谈判邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、谈判报价要求、谈判文件编制要求、项目的技术规格、要求和数量、合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评审办法、评审标准、无效谈判和废标条款、附件等。
3.2 谈判文件如果要求供应商提交备选谈判方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
[bookmark: _Toc503948568][bookmark: _Toc503948061][bookmark: _Toc518485120]4、谈判文件的澄清、修改
4.1 对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，将在谈判文件要求提交谈判文件截止时间3日前，在原谈判公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。
4.2 在谈判文件要求提交谈判文件截止时间3日前，有权决定延长谈判截止时间和谈判时间，并及时发布变更信息。
4.3 供应商应在谈判截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本项目有无变更公告。
[bookmark: _Toc503948569][bookmark: _Toc518485121][bookmark: _Toc503948062]三、谈判
5、谈判供应商应具备的资格条件：详见本谈判文件第一章相关内容要求。
6、谈判文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1 供应商提交的谈判响应文件、资料，包括图纸中的说明，以及供应商与需求方就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本谈判文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 供应商应用人民币报价。
6.4 谈判响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。
6.5 谈判响应文件应按照谈判文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致谈判响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。
6.6 供应商应在谈判响应文件中写清相应的项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
6.7本次采购不接受联合体谈判，不接受备选方案。
[bookmark: _Toc503948063][bookmark: _Toc518485122][bookmark: _Toc503948570]7、谈判费用
7.1 不收取谈判费用。
8、谈判文件组成
8.1 供应商应当根据谈判文件要求编制谈判响应文件，谈判响应文件应对谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》处逐条标明满足与否。对带星号（★）的商务条款必须在谈判响应文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。
8.2 供应商根据谈判文件载明的标的采购项目实际情况，本项目不允许分包。
8.3 谈判响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
9、谈判响应文件的商务部分
9.1 商务部分是证明供应商有资格参加谈判和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。
（1）★谈判申请及声明；
（2）★法定代表人授权委托书；
（3）★谈判报价表（另外单独密封一份，便于唱标时查找）；
（4）★第一章谈判邀请中2.1规定的资格条件证明文件；
（5）★第一章谈判邀请中2.2 需求方根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（6）★工作量清单；
（7）★商务条款偏离表；
（8）★安全生产责任承诺书；
（9）供应商认为需提供的其他商务资料。
10、谈判响应文件的技术部分：
10.1技术部分是证明供应商提供的工程量清单符合谈判文件要求，以及对施工方案的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。
（1）★服务方案；
（2）★技术条款偏离表；
（3）★承诺书；
（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。
11、谈判响应文件的价格部分
11.1 价格部分是对谈判货物及服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。
11.2本次采购倡导公平竞争，反对低于成本恶意竞争，不得串通报价、哄抬价格，报价应低于市场平均价。
11.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，谈判方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在谈判方的最终谈判报价中。
11.4 供应商应在《谈判报价表》、《谈判分项报价》等标明提供货物及服务的单价、总价以及分项报价。
11.5 《谈判报价表》一份，单独封装并标明“谈判报价表”字样，随谈判响应文件一并递交，以便价格评审时使用。
11.6谈判供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。
12、谈判响应文件的其他部分
12.1 其他部分由供应商根据编制谈判文件需要提供的其他相关文件。
13、谈判有效期
13.1 自谈判之日起90天内谈判有效。
14、谈判响应文件签署
14.1 谈判响应文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。
15、谈判响应文件的密封和递交
15.1 供应商应当将谈判响应文件密封；
15.2 供应商应当在谈判文件要求提交谈判响应文件的截止时间前，将密封的谈判响应文件送达谈判地点。
16、有下列情形之一的谈判响应文件将拒收：
16.1 在谈判文件要求提交谈判响应文件的截止时间之后送达的。
17、谈判响应文件的修改和撤回
17.1 供应商在谈判截止时间前，可以对所递交的谈判响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知需求方。补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章，并作为谈判响应文件的组成部分。
17.2 谈判截止时间过后，谈判响应文件不得撤回；如果撤回的，一年内不得参加需求方组织的采购活动。
[bookmark: _Toc503948064][bookmark: _Toc503948571][bookmark: _Toc518485123]四、谈判
[bookmark: _Toc518485124][bookmark: _Toc503948066][bookmark: _Toc503948573]18、谈判组织
18.1 在递交谈判响应文件时间截止后，在规定的时间和地点组织谈判小组按程序进行谈判。
18.2 谈判工作由需求方负责组织，具体谈判事务由依法组建的谈判小组负责。
[bookmark: _Toc518485125]19、谈判程序
19.1 谈判小组对谈判供应商进行资格性审查、符合性审查，审阅供应商所递交的响应性文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入谈判程序。
19.2 采用综合评分法，首先按评审标准对所有符合条件的供应商进行技术和商务评分，技术和商务评审完成后揭示供应商报价并进行价格评审；分两轮谈判，价格分计算按最低价法；
19.3 第一轮评审综合技术、商务、价格分后计算总分，根据总分从高到低排序，选择排名靠前且技术分不低于42.5分（总分50分）的供应商进入第二轮谈判（当技术分不低于42.5分的供应商不低于5家时，选择排名前3进入第二轮；当技术分不低于42.5分的供应商小于5家时，选择排名前2进入第二轮）；
19.4 进入第二轮谈判供应商进行第二轮报价，作为最终报价，此报价不得高于自身第一轮报价，以第二轮报价得分加上第一轮技术商务分重新计算供应商总分，由高到低排序，优选排名靠前供应商作为预成交供应商。
19.5 谈判文件如有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。
19.6 出现下列情形之一的谈判响应文件按照无效处理：
（1）供应商资格条件不符合国家有关规定或谈判文件要求的；
（2）供应商名称或组织结构与资格审查时不一致的；
（3）供应商报价低于成本或者高于谈判文件设定的最高投标限价的；
（4）同一供应商提交两个及以上不同的响应文件或者报价；
（5）与谈判文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
（6）与谈判文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
（7）与谈判文件提供的工程量清单中的项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
（8）响应文件载明的项目完成期限超过谈判文件规定的期限的；
（9）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
（10）响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合谈判文件的要求的；
（11）响应文件提出了不能满足谈判文件要求或需求方不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；
（12）未按谈判文件要求提供电子响应文件；
（13）不同供应商的谈判文件以及谈判文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
（14）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
（15）不符合法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他实质性要求的；；
[bookmark: _Toc518485126]19.7 出现下列情形之一的谈判终止，无成交供应商：
（1）所有供应商的谈判响应文件被谈判小组认定为无效的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）需求方需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。
[bookmark: _Toc518485127]20、评审方法和标准
20.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足谈判文件实质性要求前提下，按照谈判文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者预成交供应商的评审方法。具体评分标准详见第三章。
[bookmark: _Toc518485128]21、确定成交供应商
21.1谈判小组对质量和货物和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商，综合比较与评价后，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。谈判小组将综合得分最高、价格最优、技术指标符合招标要求的供应商确定为预成交供应商。
21.2 谈判小组根据谈判过程和结果编写谈判（评审）报告。
21.3 预成交供应商确定且经公示后将向预成交供应商发出成交通知书，确定为成交供应商。
21.4 成交通知书对需求方和成交供应商具有同等法律效力。
21.5 成交通知书发出后，需求方或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为谈判过程所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。
21.6 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，情节严重的在一至三年内不得参加需求方组织的采购活动。
21.7 对未成交的供应商不作未成交原因的解释。
21.8 所有谈判响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，均不退回。
五、签订合同
[bookmark: _Toc518485129]22、签订合同
22.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与需求方签订采购合同，所签订的合同不得对竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件作实质性修改。
22.2 需求方不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
22.3 成交通知书发出后，需求方改变成交结果或拒绝签订合同的，应至少向成交供应商支付补偿金，以及供应商为参加竞争性谈判所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。
22.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，需求方可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。
[bookmark: _Toc518485130]六、询问、质疑、投诉和诚实信用
23、询问
23.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向需求方提出询问，需求方将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
24、质疑
24.1 供应商认为采购文件、采购过程和结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起3个工作日内，将质疑文件原件送达需求方。
24.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，需求方不予受理：
（1）质疑项目名称、包号、采购公告发布时间、谈判时间；
（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对采购产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；
（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；
（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。
（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
24.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在谈判截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。
24.4 需求方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在3个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
25、诚实信用
25.1 供应商之间不得相互串通谈判报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害需求方和其他供应商的合法权益。
25.2 供应商不得以向需求方工作人员、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将按照有关规定处理。
25.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。
25.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取采购成交处理。
25.5 供应商应自觉遵守谈判、评审纪律，不得扰乱谈判评审现场秩序。
[bookmark: _Toc11493][bookmark: _Toc2357][bookmark: _Toc503948067][bookmark: _Toc518485131][bookmark: _Toc13104][bookmark: _Toc503948068][bookmark: _Toc518485133][bookmark: _Toc400722722][bookmark: _Toc402966376]
第三章 谈判评审标准
[bookmark: _Toc518485132]本项目采用综合评分法，总分为100分，谈判小组按评定后的得分由高到低对投标供应商顺序排列，选择排名靠前且技术分不低于42.5分（总分50分）的供应商进入第二轮谈判（当技术分不低于42.5分的供应商不低于5家时，选择排名前3进入第二轮；当技术分不低于42.5分的供应商小于5家时，选择排名前2进入第二轮）。谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，有权要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，将作为无效响应处理。
一、评分细则
	序号
	评分因素
	评审规则
	分值

	1
	价格   （30分）
	最低价法：供应商得分=当前谈判轮次最低有效报价/当前供应商报价*30（小数点保留两位）。
	30分

	2
	技术   （50分）
	2.1 总体概述：
对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、
措施先进、具体，服务阶段划分呼应总体表述，划分清晰、合理的，得6-8分；
对项目总体表述基本清晰及合理的，得4-5分；
对项目总体表述清晰一般及合理性一般的，得2-3分；
对项目总体表述不清晰及内容欠缺的，得1分；
未提供不得分。
	8分

	
	
	2.2 方案完整性与合理性：
内容贴合需求，详尽合理、针对性强的，得16-20分；
内容基本贴合需求、具备较强的针对性和可操作性的，得10-15分；
内容一般，针对性和可操作性一般的，得4-9分；
内容较差，无针对性和可操作性的，得1-3分；
未提供不得分。
	20分

	
	
	2.3 创新性与可行性：
相关材料选型、设计具备创新性，充分考虑施工复杂度的，得8-10分；
技术方案可落地，得5-7分；
方案一般得2-4分；
方案较差，得1分；
未提供不得分。
	10分

	
	
	2.4 进度计划和各阶段进度的保证措施：
关键思路清晰、准确、完整，计划编制合理可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行，得6-7分；
进度计划和各阶段进度的保证措施基本清晰合理可行的，得4-5分；
进度计划和各阶段进度的保证措施一般的，得2-3分；
进度计划和各阶段进度的保证措施较差的，得1分；
未提供不得分。
	7分

	
	
	2.5 质量及安全保障措施：
质量及安全措施符合规范要求，各项措施方法可靠、详尽，有质量及安全保证承诺的得4-5分；
质量及安全措施较合理可行，可基本满足项目要求的得3分；
质量及安全措施描述可行性一般的，得2分；
质量及安全措施描述较差的得1分；
未提供不得分。
	5分

	3
	商务-服务承诺（4分）
	交付的质保、服务、响应、增值服务、对农民工工资支付（如有）等情况。由评委根据投标人提供承诺情况进行打分，内容具体有针对性得4分、内容不全且针对性不强得2分、内容欠缺且针对性较差得1分，差或没有不得分。
	4分

	4
	商务-企业业绩（16分）
	供应商自2021年6月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目业绩，提供金额最大的5份合同及发票（金额以发票为准），计算总业绩金额由高到低排序，排名第1得16分，排名第2得12分，排名第3得8分，排名第4及以后得4分，有业绩得4分，无业绩得0分。（提供合同复印件和对应发票，加盖公章，原件备查。）
	16分

	
	
	合计
	100分



二、说明
1、评审办法所涉及的所有材料均需提供复印件，提供不全均不得分。
2、响应单位所提供的所有材料、人员证书必须真实可靠，如发现响应单位弄虚作假，则取消其本项目的成交资格，并按中国石化相关制度进行违约处理。



[bookmark: _Toc7480][bookmark: _Toc229][bookmark: _Toc3696][bookmark: _Toc503948077][bookmark: _Toc503948584]第四章 项目需求
[bookmark: _Toc503948078][bookmark: _Toc518485135]一、技术要求
本项目为中石化石油物探技术研究院江宁基地南广场场地整体改造工程，监理单位对广场土建铺装、场地硬化、绿化配套、排水管网、照明机电、围挡及配套附属工程实施全过程监理。
（一）沥青道路改造工程管控
1. 拆除施工：监督原有道路及基础拆除作业，严控拆除范围、拆除深度，避免超拆、漏拆，保护周边原有完好构筑物、绿植及管线，杜绝野蛮施工造成二次损坏。
2. 面层铣刨施工：严格核查原有沥青面层铣刨厚度、平整度，确保铣刨面干净、无残留松散面层，基底坚实平整，符合沥青铺设基础要求，做好铣刨工序隐蔽验收。
3. 沥青摊铺施工：监督沥青混合料配比、温度、摊铺速度、摊铺厚度，全程旁站摊铺、碾压工序，管控道路平整度、压实度、坡度，完工后及时检测路面质量，杜绝路面起砂、开裂、积水、平整度超标等质量问题。
4. 土方及浇筑施工：管控主楼广场下凹区域、门廊两侧土方回填分层厚度、压实度，杜绝回填土沉降、空鼓；监督混凝土浇筑振捣、收面、养护工序，确保硬化面平整、强度达标，无裂缝、起壳缺陷。
（二）拆除及移栽工程质量管控
1. 构筑物拆除：全程监督广场铺装、花池、水景、台阶、挡墙、旗台等设施拆除，严格按照施工方案有序拆除，做好成品保护，防止拆除废渣、施工碰撞损坏周边保留设施。
2. 植物移栽：监督原有广场绿植移栽全过程，把控起苗、土球包裹、运输、栽植、养护全流程，规范移栽工艺，最大限度保障苗木成活率，对移栽后苗木养护情况进行持续跟踪。
（三）景观及配套新建工程质量管控
1. 铺装及构筑物施工：管控广场铺装基层处理、砂浆配比、铺装平整度、缝隙顺直度；全程监督花池水景、雕塑、景墙、旗台施工，核查结构尺寸、混凝土强度、外观质量、防水防渗性能，确保构筑物稳固、美观、符合设计要求。
2. 绿化工程：严格核查进场苗木规格、品相、成活率，监督苗木栽植位置、间距、覆土厚度、支撑固定、浇水养护等工序，确保绿化种植效果达标，后期长势良好。
3. 水电配套工程：管控给排水管道铺设、接口连接、打压试验，电气管线敷设、灯具安装、线路接线等工序，确保水电系统运行稳定、安全合规，做好隐蔽工程验收记录。
二、标准依据
项目实施中，相关工作内容应满足相关国家法律法规、标准和规范的最新版要求。如果几种规范和标准适用于同一种情况，则应该遵循相关要求最为严格的条款。包括但不限于以下内容：
（1） 国家市政、场地景观、土建施工规范：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1、《透水铺装工程技术规程》、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82。
（2） 安全规范：《建筑施工安全检查标准》JGJ59、施工现场临时用电规范JGJ46、土方开挖、大型机械作业安全技术规范。
（3） 监理行业标准：《建设工程监理规范》GB/T50319、房屋建筑及室外配套工程监理管理规定、中国石化厂区工程建设、现场安全、造价管控制度。
（4） 本项目竞争性谈判文件、广场施工图纸、工程量清单、设计变更、甲方厂区现场管理规定。
（5） 江苏省、南京市扬尘管控、建筑垃圾处置、户外景观环保、雨水回收利用相关地方管理标准。
 三、服务事项
（一）前期监理服务
1. 熟悉施工图纸、设计文件及工程量清单，核查图纸合理性，梳理施工重难点，提前预判施工风险，参与图纸会审及设计交底工作，整理会审记录并跟踪落实问题整改。
2. 审核施工单位提交的施工组织设计、专项施工方案，重点核查拆除工程、沥青摊铺、土方回填、景观构筑物施工、绿植移栽等专项方案的可行性、安全性、合规性，对不符合要求的方案要求施工单位修改完善后方可施工。
3. 核查施工单位资质、项目部管理人员、特种作业人员持证上岗情况，核对施工机械、设备进场验收资料，确保人员、设备满足施工需求。
4. 审核进场原材料、构配件、苗木的质量证明文件、合格证及检测报告，对沥青、水泥、砂石、铺装石材、绿化苗木等关键材料进行见证取样送检，不合格材料严禁进场使用。
5. 复核现场原始地貌、标高、轴线控制点，核对原有构筑物、道路、绿化现状，为后续拆除、新建、土方施工提供精准依据。
（二）安全生产及文明施工监理服务
1. 安全管控：核查施工单位安全技术交底、安全应急预案，检查施工现场安全防护设施、围挡设置、警示标识配备情况；重点管控拆除作业、高处作业、机械作业安全，杜绝高空坠落、物体打击、机械伤害等安全隐患；定期开展安全巡查，发现隐患立即下发整改通知，跟踪闭环落实。
2. 文明施工管控：监督施工现场物料分类堆放、建筑垃圾及时清运，保持场地整洁有序；严控施工扬尘、噪音污染，落实洒水降尘、限时施工要求；规范施工人员作业行为，杜绝违规施工、野蛮施工。
3. 成品保护监理：全程监督施工成品保护工作，对已完工道路、铺装、景观、绿植等成品采取防护措施，避免交叉施工造成损坏。
（三）施工进度监理服务
1. 审核施工单位提交的总进度计划、月进度计划、周进度计划，核查计划合理性、可行性，确保进度计划贴合项目整体工期要求。
2. 每日跟踪现场施工进度，对比计划进度排查滞后问题，分析进度滞后原因，督促施工单位优化施工方案、增加人力物力投入，及时追赶工期。
3. 定期召开进度专题会议，梳理施工重难点及堵点问题，协调各方资源，保障施工有序推进，确保项目按期完工。
（四）资料管理及协调工作
1. 督促施工单位同步整理施工资料，确保施工日志、试验报告、隐蔽验收记录、工序报验资料、竣工资料真实、完整、规范，与施工进度同步。
2. 做好监理资料整理归档工作，及时编写监理日志、监理月报、旁站记录、整改通知、会议纪要等资料。
3. 统筹协调业主、施工单位、设计单位各方工作，及时解决施工现场技术问题、施工矛盾，保障施工顺利推进。
4. 严格审核施工现场签证、工程变更，核查变更、签证的必要性、合理性及工程量真实性，杜绝虚增工程量、不合理签证。
5. 核对已完工程工程量，配合业主完成工程进度款审核、结算复核工作，严控工程投资，避免造价超支。
6. 监督施工合同履约情况，及时梳理合同履约问题，督促各方履行合同义务。
7. 工程完工后，督促施工单位完成自检整改，核查竣工资料完整性，组织开展预验收工作，梳理验收问题清单，督促施工单位逐项闭环整改。
8. 配合业主完成工程正式竣工验收、备案工作。
9. 缺陷责任期内，定期巡查工程现场，排查道路、铺装、景观、绿化、水电设施质量缺陷，督促施工单位及时完成维修整改，确保工程质量达标。


[bookmark: _Toc4823][bookmark: _Toc11448][bookmark: _Toc23974][bookmark: _Toc4047]第五章 谈判响应文件格式
注：
请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。


封面格式正本/副本












响应文件




项目名称：
项目编号：\





供应商全称（公章）：                      
日             期：                      

评分 索引表
项目名称：                                      项目编号：
	序号
	评分要素
	具体证明文件所在响应文件页码

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	


注：此表请根据“评审标准”制定
[bookmark: _Toc21008]

资格项 索引表
项目名称：                                     项目编号：
	序号
	资格项
	页码

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	



注：此表请根据“第一章 二、申请人的资格要求”制定


一、谈判申请及声明格式
[bookmark: _Toc503948586][bookmark: _Toc518485136][bookmark: _Toc503948079]谈判申请及声明
[bookmark: _Toc518485137][bookmark: _Toc503948080][bookmark: _Toc503948587]致：中石化石油物探技术研究院有限公司
根据贵方                   （项目名称）              （项目编号）谈判邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表谈判供应商（谈判供应商名称），提交谈判文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1.我们的资格条件完全符合本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与谈判有关的所有证据和资料。
2.按采购要求，我们的谈判                （项目名称）报价：
总价（人民币）大写：               小写：          元,工期      日历天。
3.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们放弃对谈判文件任何误解的权利，提交谈判文件后，不对谈判文件本身提出质疑。
4.我们同意从规定的谈判日期起遵循本谈判文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。
5.谈判截止时间结束后参加谈判的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对谈判文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。
6.一旦我方中标，我方将根据谈判文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务，交付需求方验收、使用。
7.、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与需求方、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向需求方、政府代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与需求方进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8.本项目拟派项目负责人                 联系方式：                     
9.与本谈判有关的正式联系方式为：
地址：                                          电话：
传真：                                          开户银行：
银行账号：
谈判供应商授权代表（签字）：
谈判供应商名称（盖章）：
日期：     年   月    日


二、法定代表人授权委托书格式
[bookmark: _Toc503948588][bookmark: _Toc503948081][bookmark: _Toc518485138]法定代表人授权委托书
致：中石化石油物探技术研究院有限公司
本授权书声明：注册于          （谈判供应商住址）的           （谈判供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                （谈判供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的              （项目名称）(项目编号:                ）谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年    月     日签字生效，特此声明。



谈判供应商名称（盖章）:

法定代表人（签字或盖章）：
授权代表（签字）： 
日期：     年    月    日

注：后附法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件


三、谈判报价表
谈判报价表（第    轮）
	谈判报价
	大写：                                     
	单位：元

	
	小写：                      
	

	工期
	
	

	项目负责人
	
	

	响应文件份数
	正本：       份              副本：      份
	

	其它
	（如有优惠条件须在此注明）
	



谈判供应商名称（盖章）:
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：    年    月    日


说明：
《谈判报价表》一份，要求单独封装并标明“谈判报价表”字样(如未单独封装或未加盖单位公章的,将作为无效谈判处理)，随谈判响应文件一并递交，以便唱标时使用。


四、第一章谈判邀请中2.1条规定的资格条件证明文件。
五、第一章谈判邀请中2.2 需求方根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。


六、分项报价明细表
分项报价表
项目名称： 
项目编号：

按照采购文件附件《工程量清单》要求报价



谈判供应商名称（盖章）:
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：    年    月    日


说明：
需求方对每一项货物或服务仅接受一个价格，不得填报有选择性的报价方案。若有优惠条款需注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。




七、商务条款偏离表
商务条款偏离表
项目名称：                                   项目编号：
	序号
	谈判文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	（行数不够，自行添加）
	
	



注：请谈判供应商根据实际情况填写，如果一字不漏照抄谈判文件要求，将作无效谈判处理。


谈判供应商名称（盖章）:
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：    年    月    日
八、技术条款偏离表
技术条款偏离表
项目名称：                                         项目编号：
	序号
	谈判文件的技术条款
	响应文件的技术条款
	说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	（行数不够，自行添加）
	
	



注：请谈判供应商根据实际情况填写，如果一字不漏照抄谈判文件要求，将作无效谈判处理。


谈判供应商名称（盖章）:
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：    年    月    日
九、施工服务方案
（格式自拟）

十、经营业绩情况一览表
经营业绩情况一览表
	项目名称
	委托方
	合同金额
	合同签订时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



谈判供应商名称（盖章）:
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：    年    月    日

说明：
1.请后附相关证明材料
2.如果行、列数不够，请自行增加。


十一、安全生产责任承诺书
安全生产责任承诺书
我公司现向贵单位承诺，我公司在（项目名称：                     ）实施过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此服务过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我公司承担一切责任。



承诺单位（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
授权代表（签字）：
日期：




十二、供应商认为需提供的其他资料


附件一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：              。
主要专业技术能力有：      。

授权代表（签字）： 
谈判供应商名称（盖章）：
日期：    年    月    日



附件二、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

我单位    （供应商名称）郑重声明：
参加本次采购活动前3年内在经营活动中                    （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人（公章）：
年    月    日
3

5


